附件

南园街道滨河社区图书馆改造项目

（重大行政决策）草案

决策内容

南园街道滨河社区图书馆改造项目主要建设内容参考社区配套服务功能进行装修，购置设施设备，完善社区服务标准化功能。本项目位于深圳市福田区滨河路3009号汇港名苑1楼党群服务中心内，总面积230㎡。因原滨河社区图书馆已使用多年，设施设备老旧，层高低，高度较为压抑，空间布置较乱，规划布置不完善，空间利用率低，现拟以儿童友好型空间为设计理念，打造有特色鲜明的亲子主题图书馆。

决策目的

滨河图书馆立足片区历史、文化特点，以及不同读者群体的需求，通过重新设计规划，为居民打造美景与书香相结合的国际化图书馆。滨河图书馆将不断优化阅读图书配置，规范日常管理，结合居民喜好适当增加党建、儿童阅读类等的书籍，开展重点主题活动引领社区阅读文化，大力推广数字阅读、亲子阅读活动，双语阅读角以及开展内地与香港科技人文交流，不断营造读好书、好读书、善读书的浓厚氛围，打造市民身边的“书香栖息地”，让居民群众在阅读中、在分享中得到满满的参与感、获得感和幸福感。

三、项目建设依据

根据《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，深圳园区未来规划为“一心两翼”的空间结构，其中滨河社区将规划建设为合作区国际人才社区。为更好地服务粤港两地居民，除了在图书馆的室内设计中将结合自然元素打造儿童阅读区，增设阶梯台进行抬高打造沉浸式读物阅读区，以及将传统阅览室打造成学阅一体的自修区，在新图书馆中还将增设双语阅览区、“多元文化墙”等功能区。此项目旨在打造拥有滨河特色、充满活力的国际化主题图书馆文化品牌，不断地推动服务品质的提升，积极优化国际人才发展环境，建设一个高品质、多元素、国际化的阅读环境，以吸引更广大的读者，丰富居民文化生活，实现以文化人的目标。

四、项目影响

作为公共场馆，于周二至周日面向全年龄段居民群众免费开放，重点突出滨河社区图书馆的儿童青少年属性。同时免费开放给学校、辖区企事业单位、社会组织用作公益活动场地。该项目建设无污染、不扰民，不会对周边环境及居民产生不良的影响。

五、建设周期

本项目计划在2023年12月开工，2024年4月完成施工建设。

六、责任单位

本项目由南园街道办事处统筹建设；项目完工后由南园街道办滨河社区党委管理。该工程总投资为954549.7元，其中：建安费370000元，工程建设其他费用43860元，预备费20693元，设备及物品购置费519996.7元。