南园社区党群服务中心装修工程项目

（重大行政决策）草案
决策内容

南园社区党群服务中心的装修旨在为居民提供一个宽敞、舒适的活动场所。通过合理规划空间布局，设置便民休息区、儿童区、休闲区、书画室、中药茶饮区、运动健身空间、舞蹈室等功能室，满足不同规模和形式的活动需求，为居民开展学习交流、组织生活、文化娱乐等活动提供便利，增进社区居民之间的互动和交流，促进社区的和谐稳定与繁荣发展。同时党群服务中心作为社区发展的重要推动力量，通过装修设计，可以强化社区文化氛围的营造，推动社区文化的传承和发展。

决策目的

原南园社区党群服务中心，位于华发南路35号中电怡静苑三楼，该处场所2010年装修使用至今已14年，场地各种设施设备老化，破损严重。结合近年来，居民群众经常反映上来党群服务中心“楼梯陡峭、楼层太高、上楼困难”等问题。经过“南园社区党群服务中心功能室需求调查问卷”的调查，场地装修会将80%以上的空间用于服务群众，拟计划建设便民休息区、儿童区、休闲区、书画室、中药茶饮区、运动健身空间、舞蹈室等功能室，为居民提供一个宽敞、舒适的活动场所。
三、项目建设依据

根据市委办公厅《关于推进社区党建标准化建设的意见》要求，更好地服务居民，南园社区党委多次与该物业产权人协商，确定中电怡静苑一楼一处物业作为新的南园社区党群服务中心，该物业产权面积1133.75㎡。

四、项目影响

建设南园社区党群服务中心，意在发挥党的凝聚力作用，强化党群服务，为居民提供一个学习活动的舒适配套平台。该项目建设无污染，不扰民，不会对周边环境及居民产生不良的影响。
五、建设周期

本项目计划在2024年8月开工，2024年11月完成施工建设。
六、责任单位

本项目由南园街道办事处统筹建设，项目完工后由街道办南园社区党委管理。目前，我街道已委托深圳市璟晟工程设计咨询有限公司完成施工图设计，委托深圳市辰宁工程造价咨询有限公司完成预算的编制工作，项目计划投入999371.10元。
